ANEXO I – ANOMALIAS

A – DESCRIÇÃO DAS ANOMALIAS – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE RECUPERAÇÃO

| Localização | Anomalia | Situação | Magnitude | Nível de Perigo | Ação | Prazo de Execução | No da Foto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vertedor | Superfície do concreto com pontos desgastados, fissuras e vegetação | PC | G | 1 | Recuperação da superfície de concreto, tratamento das fissuras e retirada da vegetação | 24/03/2022 | FOTO 01 |
| Canal de restituição - vertedouro | Erosão talude margem direita | PV | P | 1 | Demarcação de áreas onde tem havido erosão ao longo da extensão do canal realização de serviço de colocação de tela de proteção e aplicação de argamassa, para proteção dos taludes das margens | 24/03/2022 | FOTO 02 |
| Talude de jusante | Excesso de Vegetação | AU | P | 1 | Poda da vegetação | 24/03/2022 | FOTO 03 |

Os exemplos são meramente ilustrativos.

B – REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 01

FOTO 02

FOTO 03